Umowa Nr ………./SPZOZ/2026

na wykonanie robót budowlanych zawarta

w Siedlcach w dniu __________

pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, NIP: 8212056050, REGON: 000310309, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001957,

reprezentowanym przez:

Angelikę Ambroziewicz - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

___________________ z siedzibą: ____________________________________

reprezentowanym przez :

__________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac hydraulicznych w celu dostosowania wskazanych pomieszczeń na parterze modernizowanego budynku SPZOZ w Siedlcach przy ul. Bema 22, zgodnie z zakresem określonym w ofercie Wykonawcy z dnia ____________ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu.

- Jeżeli zajdą okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

- Wszelką odpowiedzialność związaną z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31.01.2026 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie odbioru robót.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- utrzymanie i zorganizowanie terenu budowy w należytym porządku, zabezpieczeniem go przed osobami trzecimi a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym prowadził będzie roboty objęte niniejsza umową i że znane są mu wszelkie okoliczności wpływające na sposób i organizację robót, w tym wszelkie utrudnienia i ograniczenia związane z prowadzeniem robót, a w szczególności związane ze specyfiką obiektu – Szpital.

- W każdym przypadku, gdyby roboty zostały przerwane (niezależnie od przyczyny) Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia terenu budowy oraz prac już wykonanych.

5

- Strony ustalają, że za całkowite i pełne wykonanie przedmiotu umowy określonego w  1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości _______________ zł brutto (słownie: ____________________) zawierające podatek VAT w stawce: 23 %.

- Podstawę fakturowania stanowi podpisany przez Zamawiającego, protokół odbioru bezusterkowego wykonania robót.

- Zapłata wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, nastąpi po bezusterkowym protokolarnym odbiorze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Do faktury dołączone muszą być protokół odbioru bezusterkowego wykonania robót.

- Płatność zostanie dokonana przelewem w PLN na konto Wykonawcy o numerze ………………………………………………………….prowadzonym przez ……………………………………… .

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych. Zastosowane materiały winny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

7

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: Pan Karol Gomza.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: Pan ___________________.

- Wykonawca wyznacza jako koordynatora sprawującego nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim pracownikom zatrudnionym w tym samym miejscu (plac budowy – ………..………………..

8

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na całość prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy, licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad pojawiających się po odbiorze prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.

- Niezależnie od uprawnień z gwarancji, Zamawiający może korzystać z rękojmi na roboty budowlane.

9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w  2.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w  5 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, bez względu na wartość i charakter wady.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w  5,

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Kupującego dokonywać na rzecz osób trzecich - cesji uprawnień i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy, w tym wierzytelności.

10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

11

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_______________________					______________________

Zamawiający							Wykonawca